	

	Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o.

82-325  Markusy , Markusy 67/1

	w Markusach
	NIP 5783109447    REGON  281371721
tel. / fax. +48 55 239 43 70    gzk_markusy@op.pl


SPECYFIKACJA   WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA

dalej zwana SWZ



Dotycz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„BUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  DLA  5  BUDUNKÓW  
NA  TERENIE  GMINY  MARKUSY  ORAZ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
 W  MIEJSCOWOŚCI  ZWIERZNO.”


prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.



Nr referencyjny postępowania :  GZK/ZP/02/2023 

ZATWIERDZAM:                                                        Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o.
                                                                                                                     Robert Kałmuczak
     20.04.2023r.
Markusy, marzec 2023r.
Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, realizowane w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Rozdział I
Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty                               elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział II
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Rozdział III

Tryb udzielenia zamówienia.

Rozdział IV
Informacje, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty                      z możliwością prowadzenia negocjacji

Rozdział V

Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział VI
Termin wykonania zamówienia.

Rozdział VII              Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Rozdział VIII
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje                                  o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania                  i odbierania korespondencji elektronicznej.

Rozdział IX
Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami                    w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym                w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66             i art. 69.

Rozdział X


Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

Rozdział XI


Termin związania ofertą.

Rozdział XII


Opis sposobu przygotowania oferty.

Rozdział XIII


Sposób i termin składania ofert.

Rozdział XIV


Termin otwarcia ofert.

Rozdział XV


Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1.

Rozdział XVI


Sposób obliczenia ceny.

Rozdział XVII
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wagi tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Rozdział XVIII
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział XIX
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli Zamawiający je przewiduje.

Rozdział XX
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje.

Rozdział XXI
Informacje o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich złożenia.  

Rozdział XXII
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Rozdział XXIII
Liczba części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienia może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie dla ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy,                w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 
Rozdział XXIV
Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawienia ofert wariantowych, oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Rozdział XXV
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,                           w okolicznościach, o których mowa w art. 95.

Rozdział XXVI
Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania.
Rozdział XXVII
Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania.

Rozdział XXVIII
Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.

Rozdział XXIX
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Rozdział XXX
Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,                              o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów. 

Rozdział XXXI
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozdział XXXII
Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału z postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Rozdział XXXIII
Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121.

Rozdział XXXIV
Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Rozdział XXXV
Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej  oferty                                  z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa                           w art. 230, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

Rozdział XXXVI
Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93.

Rozdział XXXVII
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je przewiduje. 

Rozdział XXXVIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

Rozdział XXXIX
Informacje uzupełniające


Rozdział I. 
Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

strony internetowej prowadzonego postępowania
Nazwa Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Adres Zamawiającego: Markusy 67/1, 82-325 Markusy
NIP:  5783109447, REGON 281371721
Numer telefonu:  tel./fax.  55 239 43 70
Godziny pracy 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku
Adres e-mail: gzk_markusy@op.pl,
Strona internetowa spółki: www.gzk-markusy.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - Platforma https://e-zamowienia.gov.pl – strona prowadzonego postępowania oraz na własnej stronie internetowej Zamawiającego www.gzk-markusy.pl
Rozdział II. 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

1)  https://e-zamowienia.gov.pl
2)  identyfikator postępowania: ocds-148610-eff9a777-e26a-11ed-9355-06954b8c6cb9

Rozdział III. 
Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zwana dalej ustawą Pzp. 
2. Postępowanie oznaczone jest znakiem: nr referencyjny postępowania GZK/ZP/02/2023

Rozdział IV.
Informacje, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
Rozdział V. 
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„BUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  DLA  5  BUDUNKÓW  
NA  TERENIE  GMINY  MARKUSY  ORAZ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
 W  MIEJSCOWOŚCI  ZWIERZNO.”
      w systemie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o załączony Program Funkcjonalno-Użytkowy 
       zwany dalej PFU. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków Regionalnego 
      Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla operacji 
      typu  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
      z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
      inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe 
      usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwestycji w Etapach, tj.:

1) Etap I – zakres prac projektowych: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę                           z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi (sieć kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz przyłączy). Zaprojektowana infrastruktura ma odpowiadać zaleceniom Programu  Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), projektu umowy i niniejszej SWZ wraz z załącznikami.

2) Etap II – roboty budowlane: wykonanie robót łącznie z rozruchem i uruchomieniem eksploatacji oczyszczalni ścieków w oparciu o dokumentację, a także przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zakres robót obejmuje wszelkie roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem , wyposażeniem , połączeń technologicznych i sieci zewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami, dostarczeniem niezbędnych mediów, rozruchem i szkoleniami.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – Załącznik nr 1 do SWZ. 
4. Zamawiający określa iż kluczowe urządzenia inwestycji (oczyszczalnie ścieków komunalnych, przepompownie kanalizacyjne), Wykonawca zobowiązany jest wykazać z określeniem ich parametrów technicznych w Załączniku nr 8 do SWZ.
5. Dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw handlowych, znaków towarowych wraz                            z nazwami firm. Dokumentacja projektowa winna być wykonana bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń – wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
6. Wykonawca, który powołuje się  na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego materiały urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia, że materiał/wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze w opisie zaproponowanego rozwiązania równoważnego w załączniku do oferty, który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

7. Wymagania Zamawiającego ogólne:

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt wykona dokumentację projektową i wszelkie roboty budowlane wynikające                                         z dokumentacji projektowej, uzgodnione z Zamawiającym,

2) Wykonawca winien uzgodnić zakres rozwiązań projektowych oraz zakres robót                                              z Zamawiającym.
8. Wymagania Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona - dokumentację projektową na którą składa się: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar robót, Raport oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa (jeśli wymagana), kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, pozwolenia wodno-prawne, niezbędne opinie i uzgodnienia z instytucjami. Podstawą do wykonania przedmiotu zamówienia jest opracowany PFU. 

2) Do dokumentacji należy załączyć pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, jaki został określony w umowie,

3) Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym wszelkie wątpliwe kwestie i propozycje rozwiązań. Uzgodnienia w tym zakresie przyjmują formę pisemną.

4) Wykonawca ma obowiązek usunięcia wszystkich wykrytych wad projektowych PFU.

5) Wykonawca zapewni nadzór autorski na cały okres realizacji robót.

9. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu umowy:

Wymagania w zakresie robót budowlanych:

1) Wykonawca obowiązany jest wykonać wszelkie roboty budowlane, zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacja projektową,

2) Wykonawca obowiązany jest sporządzić Harmonogram rzeczowo-finansowy robót dla realizacji poszczególnych etapów robót i przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy,

3) Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały i urządzenia niezbędne                              z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a roboty budowlane wykona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

4) Wykorzystywane materiału i urządzenia muszą posiadać wszelki atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

10. Wymagania Zamawiającego w zakresie urządzenia, utrzymania zaplecza budowy. 

1) Wykonawca wykonana i utrzyma na swój koszt zaplecze budowy wraz z ewentualnym zasilaniem w energię elektryczną i wodę oraz zlikwidowania go po zakończeniu robót budowlano-montażowych,

2) Wykonawca poniesie koszty wszystkich mediów niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepła, energii elektrycznej,
11. Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej na roboty objęte niniejszym zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe                                  i uprawnienia budowlane, łącznie z uzyskaniem wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji                       (także środowiskowych),

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszym zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe                                i uprawnienia budowlane,

3) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć przedstawiciela Wykonawcy na cały okres realizacji umowy i udzielić mu odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,

4) Funkcje projektantów, kierownika budowy i kierowników robót branżowych będą pełniły osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,

5) Projektanci, kierownik budowy oraz odpowiednio kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych. 

12. Wymagania Zamawiającego dotyczące zawiadamiania o szczególnych zdarzeniach:

1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru,

2) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informowania Inspektora nadzoru o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ                              w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakończenia robót.

13. Wymagania Zamawiającego dotyczące ochrony środowiska:

1) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy,

2) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzenie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem,

3) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność  z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami,

5) Wykonawca zobowiązany się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów w zakresie ochrony środowiska lub przyrody,

14. Wymagania Zamawiającego dotyczące naprawy uszkodzeń:

1) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót,

2) Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiOR odpowiednimi normami, aprobatami i obowiązującymi przepisami prawa,

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

15. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej do odbioru końcowego:

1) Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej dokumentację powykonawczą opracowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami Umowy oraz zgodnie z decyzjami administracyjnymi,

2) Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać w szczególności: 

a) dokumentacje projektową powykonawczą,

b) inwentaryzację powykonawczą wszystkich obiektów i przyłączy,

c) zestawienie wykorzystanych materiałów,

d) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                               i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

e)  Dziennik budowy,

f) protokoły odbioru robót zanikających, częściowych i odbiór końcowy oraz odbioru instalacji kanalizacyjnej,

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

h) atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

i) dokumentację techniczno  ruchowa zainstalowanych maszyny i urządzeń,

j) inne dokumenty zgodnie z PFU.

16. Minimalny wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu końcowego robót stwierdzającego wykonanie całego przedmiotu Umowy. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi na przedmiot umowy był równy okresowi udzielonej gwarancji.

17. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz inne czynności niezbędne do wykonania zamówienia (prace ogólnobudowlane, ziemne, montażowe, roboty budowlane porządkowe).

18. Podwykonawstwo:

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający 
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani – Formularz oferty Załącznik nr 2 do SWZ.

3) W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                     z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5) W przypadku uzyskania zamówienia i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie                                  z postanowieniami art. 463 i 464 ustawy Pzp oraz z zapisami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
19. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

       71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
 45000000-7 roboty budowlane. 

       45232421-9 roboty w zakresie oczyszczania ścieków,
Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia: 

       Zamawiający ustala wymagany termin wykonania wszystkich etapów zamówienia 
       do dnia 30.04.2024r.

Rozdział VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie                                                    z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zwartych w Ofercie Wykonawcy.

2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) w zakresie zamiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności jego przedłużenie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania następujących okoliczności:
a) z powodu wystąpienia sił wyższych, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności                                       w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi albo grożącym powstaniem szkody w mieniu (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof, warunki pogodowe znacznie odbiegające od normy, zdarzenia o charakterze regionalnym tj. powódź, podtopienia). Nie uważa się za czynniki zakłócające wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową , normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

d) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, w tym polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania  przez uprawnione organy lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
f) zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówienia dodatkowego, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
2) w zakresie wykonania robót dodatkowych nieobjętych zmówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne do realizacji zamówienia podstawowego na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c)  wartość każdej zmian nie przekracza 50 % wartości zamówienia,

d) Zaistniałe przypadki wykonania robót dodatkowych musza być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót,

e) Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamówienia przy zachowaniu tych samych norm, parametrów, standardów i składników do kosztorysowania jak w ofercie Wykonawcy. 
3) w zakresie podwykonawstwa: 
a) zmiana zakresu robót powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

c) zlecenie części robót Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

d) rezygnacja z Podwykonawcy,

e) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu  wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, która będzie powodować zmianę kwoty wynagrodzenia określonego w umowie. Zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego części zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług  oraz podatku akcyzowego,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.                                 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, strony umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymieniona okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt. 6. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę, w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, strony umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia   w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymieniona okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt. 6. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                                  o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, strony umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia, z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymieniona okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 pkt. 6. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie. 
e) w zakresie zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia umownego (waloryzacja). Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego możliwa jest najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie częściej niż raz na każde 12 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym zmian te mogą być dokonane  z uwzględnieniem poniższych postanowień:

a. Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego                                w przypadku, gdy średnioroczny: wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowych (zwany dalej także „wskaźnikiem„), obliczony na podstawie comiesięcznych „wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej” ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi więcej niż 3 %, w stosunku do poprzedniego roku obowiązywania umowy:

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających, że koszty Wykonawcy związane z realizacja przedmiotu umowy będą wyższe co najmniej o tyle, ile wynosi „wskaźnik”;

c. jeżeli Strona wykaże realny wpływ nowego „wskaźnika” na koszt wykonania przedmiotu umowy wówczas zmiana wynagrodzenia może nastąpić w stopniu nie przekraczającym wartość aktualnego „wskaźnika”;

d. zmiana wynagrodzenia umownego odnosi się wyłącznie do części zamówienia odpowiadającej zakresowi, jaki pozostał do wykonania w ramach przedmiotu umowy (tj.  Wykonawca nie przystąpił do realizacji danego zakresu przedmiotu umowy);

e. zmiana wynagrodzenia umownego następuje począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o waloryzację;

f. zmiana wynagrodzenia umownego nie może nastąpić o więcej niż 5 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

g. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którymi zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy zawartej pomiędzy podwykonawcą i Wykonawcą są roboty budowlane lub usługi, a okres obowiązywania tej umowy przekracza 12 miesięcy.
5) w zakresie osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy przedstawionych               w ofercie, w następujących przypadkach:
a) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego,

b) pisemnej rezygnacji tych osób z obowiązków wynikających z umowy,

c) niewywiązania się osób z obowiązków wynikających z umowy (w przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia wymagania SWZ).
6) W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 4 pkt 4 lit b), c), d) Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym między kopie umów z osobami, które bezpośrednio wykonują zamówienie, dokumenty/deklaracje ZUS: - potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszt wykonania zamówienia; - określając stopień  w jakim zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt 4 lit. b), c), d) wpłynie na wysokość wynagrodzenia. 

7) W sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy i udzielania zamówienia, umożliwiałaby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 

8) Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (np.: protokół konieczności wraz                         z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję. 
9) Tryb postępowania przy zleceniu robót dodatkowych:

1) Wykonawca zgłosi Zmawiającemu roboty dodatkowe na piśmie,

2) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym spiszą protokół konieczności,

3) do protokołu konieczności Wykonawca sporządzi kosztorys w oparciu o parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,

4) podpisany przez obie strony aneks do umowy na roboty dodatkowe stanowi podstawę do rozpoczęcia robót.
Rozdział VIII.
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

A. INFORMACJE  OGÓLNE:

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków 
    o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie 
    dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem 
    wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
    elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji 
    elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
    elektroniczną.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, 
    wnioski, zawiadomienia oraz informacje), odbywa się przy użyciu Platformy 
    e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl 

3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w Postępowaniu o udzielenie zamówienia 
    publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. 
    Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki 
    korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, 
    dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone 
    w zakładce „Centrum Pomocy". 

5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji Postępowania nie wymaga 
    posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 

6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. l Ustawy pzp, podmiotowe środki 
    dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 
    118 ust. 3 Ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", 
    przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 
    ust.2 Ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 
    przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
    działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
7. Komunikacja w Postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie do udziału w 
    Postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do 
    komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"). Za 
    pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie 
    wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do 
    komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości 
    (przycisk „dodaj załącznik"). 

8. Możliwość korzystania w Postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym 
    zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz 
    zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do 
     komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia 
     wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 

9. Wszystkie wysłane i odebrane w Postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne 
    są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja". 

10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do 
     komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki 
     do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego 
     w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące 
     specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 

11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem 
     Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego lub 
     drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej 
     https://ezamowienia.gov.pl  w zakładce „Zgłoś problem". 

12. W korespondencji związanej z niniejszym Postępowaniem Wykonawcy powinni 
      posługiwać się następującym znakiem: nr referencyjny postępowania GZK/ZP/02/2023
13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
     dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
     rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
     sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
     elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
     zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
     Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
     oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od 
     Wykonawcy. 

B. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
     (nie dotyczy składania ofert)

    1.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację 
         Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający 
         dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 
         gzk_markusy@op.pl  (nie dotyczy składania ofert). 

    2. W sytuacji awarii lub błędów lub niedostępności Platformy zakupowej 
         uniemożliwiających komunikację Wykonawcy z Zamawiającym poprzez Platformę 
         e-Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu 
         za pomocą poczty elektronicznej na adres: gzk_markusy@op.pl, pod rygorem utraty prawa 
         powoływania się na konsekwencje awarii lub błędów lub niedostępności Platformy 
         e-Zamówienia w toku niniejszego Postępowania. 


C. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWINIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku                                         o wyjaśnienie treści SWZ.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania Platforma e-Zamówienia.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania Platforma e-Zamówienia.
Rozdział IX.
Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69:

1. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

2. W sytuacjach awaryjnych np.: w przypadku nie działania Platformy e-Zamówienia, Zamawiający  dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: gzk_markusy@op.pl (nie dotyczy składania ofert).
Rozdział X. 
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Robert Kałmuczak, tel. 602896080 , tel./fax 55 239 43 70, email: gzk_markusy@op.pl,

Rozdział XI. 
Termin związania ofertą

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni,  przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. do 09.06.2023r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłużej niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli dotyczy) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Rozdział XII. 
Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Ofertę składa się w języku polskim, w formie danych doc, docx, pdf, xis, xlsx, odt.  

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
a) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

b) w przypadku, o którym mowa w ust. 5  Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania                       w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo,
c) w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane
6. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:
a) wypełniony Formularz oferty, który wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;

Oferta sporządzona musi być, pod rygorem nieważności  w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty w miejsce „Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, które wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
c) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

W przypadku gdy wyżej wymienione oświadczenie zostało sporządzone jako dokument                            w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również Notariusz. Załącznik nr 4 do SWZ.
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 
W przypadku gdy wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również Notariusz. Załącznik nr 5 do SWZ. 
e) Potwierdzenie wpłaty wadium,
f) Wykaz kluczowych urządzeń  - Załącznik nr 8 do SWZ,
g) Pełnomocnictwa (o ile ofertę składa pełnomocnik):

- pełnomocnictwo – jeżeli OFERTA lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo,
- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -                     w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - złożone                           w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również Notariusz.
7. Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                          w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz                 z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,                     że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Dokumenty elektroniczne przekazywane przy użyciu środków elektronicznych, zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Rozdział XIII. 
Sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie:
    do 11.05.2023r. do godz. 10.00. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem 
    nieważności i podpisana podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawioną(ę) do 
    reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi lub 
    przez pełnomocnika. 

5. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za 
    pośrednictwem Platformy e-Zamówienia  pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ 

6. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" 
    udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w 
    podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe". 

7. Zalogowany Wykonawca używając przycisku „Wypełnij" widocznego pod „Formularzem 
    ofertowym" zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie 
    pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących 
    Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

8. Następnie Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy", zapisać go na dysku 
    komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez 
    Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać 
    odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego. 

    Uwaga! 
     Nie należy zmieniać nazwy pliku nadane! przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany 

    „Formularz ofertowy" należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. 

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski", widocznej w 
     podglądzie Postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu    
     przycisku „Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające 
     przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop 
    („przeciągnij" i „upuść") służące do dodawania plików. 

10. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty" w 
     pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty"). W kolejnym polu („Załączniki i inne 
     dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę") Wykonawca dodaje pozostałe 
     pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

11. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa 
     Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 
     wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w 
     nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". Zarówno załącznik 
     stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy 
     przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w 
     ofercie przez Wykonawcę". 

12. Formularz ofertowy podpisuje się, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub 
      kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

13. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są 
      zgodnie z Ustawą lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla 
      dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
      podpisem zaufanym, podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem 
      Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu 
      udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W 
      zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i 
      inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę" dodaje się uprzednio 
       podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub 
       dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania 
       dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku 
       zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
       podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 
       wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem 
       elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

14. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, 
      jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru 
      oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym 
      Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla załogowanego Wykonawcy 
      w zakładce „Oferty/Wnioski". 

15. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca 
      wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski" używając przycisku „Wycofaj ofertę". 

17. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to    
      150 MB. 

18. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
      umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 
      tłumaczeniem na język polski. 

19. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
      przygotowaniem o złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający 
      nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

20. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z 
      kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na Platformie e-Zamówienia.
Rozdział XIV. 
Termin otwarcia ofert

1. Zamawiający otworzy oferty w dniu 11.05.2023r.  o godz.10:15. 
2. Otwarcie ofert następuje na stronie postępowania Platforma e-Zamówienia.

3. Otwarcie ofert jest niejawne.

4. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. O zmianie terminu otwarcia ofert Zamawiający poinformuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.  
Rozdział XV. 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1) będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremnienia lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej                   (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
      - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki                         w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazanego za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną                            o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,                                w szczególności jeżeli należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                       16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                       16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Rozdział XVI. 
Sposób obliczania ceny:

1. Wykonawca określi cenę oferty netto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 
za realizację całego przedmiotu zamówienia powiększone o należny podatek VAT, podając ją 
w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – Formularz oferty stanowi Załącznik nr  2 do SWZ.
2. Cena oferty podana w formularzu oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji PFU i SWZ jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty winna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty a w szczególności podatek VAT. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

3. Przy ustaleniu ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić również postanowienia projektu umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulacje ceny.

4. Stawka VAT określona jest zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2020r.,poz. 106). Jeżeli Wykonawca uprawniony jest do naliczenia innej niż wynika to z przepisów prawa stawki podatku VAT, musi załączyć do oferty dokument na podstawie, którego jest do tego uprawniony. Zastosowanie przez Wykonawcę niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług skutkować będzie odrzuceniem oferty.

5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.) dla celów zastosowania kryterium cena lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałaby obowiązek rozliczyć (zgodnie z art. 225 ustawy Pzp). W formularzu oferty Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania                                 u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

2) wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły  do powstania obowiązku podatkowego,

3) wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

4) wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 
Rozdział XVII. 
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się  kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

a) Najniższa cena (netto) wykonania inwestycji   =  100 %  CENA
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną całkowitego wykonania inwestycji, która w formularzu ofertowym uwzględnia wszelkie koszty realizacji inwestycji . 
3. Oferowane wartości oferty należy wskazać w Formularzu oferty (Załącznik nr 2)
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny , Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Rozdział XVIII. 
Informacje o formalnościach, jakie muszą być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców uczestniczących w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej www.gzk-markusy.pl w zakładce: PRZETARGI 
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w SWZ.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta po:

1) przedłożeniu dokumentów potwierdzających umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty,

2) dostarczeniu kopii umowy regulującą współpracę Wykonawców w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6. Nie dokonanie formalności wskazanych w ust. 5 przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać wyboru spośród ofert pozostałych Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 
Rozdział XIX. 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli Zamawiający je przewiduje:
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział XX. 
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale  XV i XIX  SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

 Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) wykonanie w sposób należyty i terminowy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną i przyłączami o wartości nie mniej niż 3.000.000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:   

· projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w realizacji co najmniej jednego systemu oczyszczalni ścieków, 

· projektantem branży technologicznej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w realizacji co najmniej jednego systemu oczyszczalni ścieków,                                              
· jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień) w tym kierowaniu robotami budowlanymi obejmującym swoim zakresem realizację co najmniej jednego systemu oczyszczalni ścieków,                                                                                                 
· jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień) w tym kierowaniu robotami budowlanymi obejmującym swoim zakresem realizację co najmniej jednego systemu oczyszczalni ścieków.                                   
UWAGA
· Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ramach posiadanych uprawnień.
· W przypadku osób, które nabyły uprawniania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 2994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
UWAGA:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                                        w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę  spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                            w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.  Wykonawca nie może, po upływie terminu do składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on                           w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Rozdział XXI. 
Informacje o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich złożenia
1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;
Uwaga:
a) Treść i zakres wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na Załączniku nr 3 do SWZ.

b) Przedmiotowe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

d) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z przedmiotowym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,                              w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
            Uwaga:
a) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

b) Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy  - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)
     Uwaga:
a) oświadczenie należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 4 do SWZ,

b) oświadczenie składają wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
4) Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.
2. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w sposób należyty i terminowy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną i przyłączami o wartości nie mniej niż 3.000.000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
UWAGA:
a) dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale XX ust. 2 pkt 4a) SWZ,

b) wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz robót budowlanych,

c) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych,                         w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
d) wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbiory tych robót, podając datę i kurs,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego Rozdziale XX ust. 2 pkt 4a) SWZ.

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                      w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
UWAGA:
a) dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale XX ust. 2 pkt 4b) SWZ,

b) w wykazie osób dla wszystkich wskazanych osób należy podać
       -   rodzaj i zakres posiadanych uprawnień, numer uprawnień i liczbę lat doświadczenia  
           jako kierownik budowy lub robót licząc od daty uzyskania uprawnień, opisać 
           doświadczenie w projektowaniu, kierowaniu robót budowlanych, jako kierownik 
           robót/budowy związanymi z realizacją inwestycji polegającej na budowie 
           oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, ciśnieniowej i przyłączy.   
c) wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz osób,

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww dokument Wykonawcy składają wspólnie.

3. Ogólne informacje:
1) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

2) Oświadczenie i dokumenty,  o którym mowa w niniejszym Rozdziale w ust. 1 i 2  SWZ sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3) Forma elektroniczna to postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem                         w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również Notariusz.

5) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.             

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania  z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,

b) oświadczenie, którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również Notariusz.

6) Szczegółowe wymagania zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                            w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

7) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

8) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość                        i aktualność.

4. Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy Pzp  wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub dokumenty te są niekompletne lub zawierają błędy, do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
Rozdział XXII.  
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Oferta musi obejmować całość zamówienia. Brak podziału zamówienia na części nie ogranicza konkurencyjności w postępowaniu, uwzględniając rodzaj zamówienia jest możliwy do zrealizowania przez małe przedsiębiorstwa.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, bowiem ogłasza zamówienie w systemie zaprojektuj i wybuduj, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność zarówno za projekt jak i za realizację na jego podstawie robót budowlanych. 

Rozdział XXIII. 
Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które Zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczba części: 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Rozdział XXIV.  
Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Rozdział XXV. 
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,                                              w okolicznościach, o których mowa w wart. 95: 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na  podstawie umowy o pracę osoby biorące bezpośredni udział w zamówieniu, tj. pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz inne czynności niezbędne do wykonania zamówienia (prace ogólnobudowlane, rozbiórkowe, ziemne, roboty budowlane porządkowe).

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielnie funkcje w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, w tym projektantów, kierownika budowy, kierowników robót, geodety.    

3. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę  wszystkich osób wykonujące czynności wskazane w ust. 1, które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

4. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy                          o pracę, osób wykonujący wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jeden ze wskazanych poniżej dowodów:

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę wykonującego czynność, którego dotyczy wezwanie Zamawiającego.

3) poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika

- zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
  podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
  zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

5. Za niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz za nie przedłożenie na wezwanie Zamawiającego dowodów zatrudnienia ww osób Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SWZ projekcje umowy.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

Rozdział XXVI. 
Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania: 

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Rozdział XXVII. 
Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania: 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Rozdział XXVIII. 
Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia  wadium  w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 98 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach (art. 97 ust. 7 ustawy Pzp):

1) pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  PBS Kwidzyn  nr konta       
72 8300 0009 0095 9466 2000 0010,  z oznaczeniem „Wadium - Budowa oczyszczalni ścieków Markusy i Zwierzno ”

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci  elektronicznej. Plik (oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej) należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Portalu e-Zamówienia.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji muszą spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinno znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., Markusy 67/1, 82-325 Markusy, NIP 5783109447.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręcznie lub gwarancja obejmowała swą treścią                                     (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

7. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 98 ustawy Pzp.

8. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Rozdział XXIX. 
Informacje  o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.
Rozdział XXX. 
Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa  w art. 131 ust. 2, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo złożenie oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów:

Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.
Rozdział XXXI. 
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych: 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozdział XXXII. 
Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Rozdział XXXIII. 
Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121:

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

Rozdział XXXIV. 
Maksymalną liczbę Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje żadnych wymagań w tym zakresie.
Rozdział XXXV. 
Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej  oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli Zamawiający przewiduje akcję elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Rozdział XXXVI. 
Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93.
Zamawiający nie przewiduje żadnych wymagań w tym zakresie.
Rozdział XXXVII. 
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je przewiduje. 
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2,5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

1) pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy PBS Kwidzyn nr konta
72 8300 0009 0095 9466 2000 0010,  z oznaczeniem „ zabezpieczenie należytego wykonania umowy Budowa oczyszczalni ścieków Markusy i Zwierzno”

8) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                            z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

9) gwarancjach bankowych,

10) gwarancjach ubezpieczeniowych,

11) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

3. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy zdeponować w siedzibie spółki GZK Sp. z o.o..

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp.

6. Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera projekt umowy  Załącznik nr 9 do SWZ.                                    
Rozdział XXXVIII. 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  oraz dokumentów zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Zgodnie z art. 513 ustawy Pzp odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie umowy. 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo, że Zamawiający był do tego zobowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej .

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo                     w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, wnosi się                   w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)  10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż ust. 6 i 7 w przypadkach zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w których powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania,

b) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

11. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Rozdział XXXIX. 
Informacje uzupełniające

1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Markusy 67/1, 82-325 Markusy, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Roberta Kałmuczak. 

1) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr GZK/ZP/01/2023 pod nazwą:

         „BUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  DLA  5  BUDUNKÓW  
NA  TERENIE  GMINY  MARKUSY  ORAZ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
                       W  MIEJSCOWOŚCI  ZWIERZNO.”

       prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,

2) Pani/Pan dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp

3)  Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

4) Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;            - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z  ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
5) Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.






2. WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami (PFU) - załącznik nr 1 do SWZ.
2. Formularz oferty - załącznik nr  2 do SWZ.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ.

4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SWZ. 

5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  – załącznik nr 5 do SWZ.

6. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia – załącznik nr 6 do SWZ.
7. Wykaz osób - załącznik nr 7 do SWZ.
8. Wykaz kluczowych urządzeń – załącznik nr 8 do SWZ
9. Projekt umowy - załącznik nr  9 do SWZ.                                                                                                                                             




Załącznik nr 2 do SWZ 




Zamawiający:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

Markusy 67/1, 82-325 Markusy

Nr referencyjny postępowania :  GZK/ZP/02/2023 

FORMULARZ  OFERTY

Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, realizowane w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn. 


„BUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  DLA  5  BUDUNKÓW  
NA  TERENIE  GMINY  MARKUSY  ORAZ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
 W  MIEJSCOWOŚCI  ZWIERZNO.”
Wykonawca / Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

Adres:  ..........................................................................................................................................

e-mail …………………………………………………………………………………………...

NIP ………….......................REGON ………………………… Nr tel. ………………………


reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

DANE PELNOMOCNIKA, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ..........………………………………………………………………………………….

e-mail …………………………………………………………………………………………

Nr tel. …………………………

Informacja o wielkości przedsiębiorstwa Wykonawcy:

a)  mikroprzedsiębiorca 

b)  mały przedsiębiorca

c)  średni przedsiębiorca

d)  żaden z powyższych

Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, za cenę ryczałtową:

 za cenę netto: ……………………………….zł (słownie:..................................................................
……………………………………………………………………………………………….zł),

+ VAT..….% tj. ……………………. zł (słownie:..................................................................
……………………………………………………………………………………………….zł)

 tj.:   w kwocie brutto: ………………………..zł (słownie:..................................................................
……………………………………………………………………………………………….zł)
1. Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia 
    opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz PFU i nie 
    wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oferujemy okres gwarancji na przedmioty zamówienia: 60 m-cy gwarancji co do 
    jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót objętych 
    przedmiotem zamówienia, na warunkach określonych w projekcie Umowy. 

4. Termin wykonania i zapłata za realizację przedmiotu zamówienia odbędzie się na 
    warunkach określonych w projekcie umowy.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą 30 dni od upływu ostatecznego terminu 
    składania ofert tj. do dnia 07.06.2023r.

6. Wadium zostało wniesione w formie ……………………………, zwrot wadium należy 
    dokonać na konto nr ……………………………………………………………………….

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został 
    przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do 
    zawarcia przedmiotowej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy: 

    a) że nie przewidujemy powierzenia Podwykonawcom części zamówienia*,

    b) że zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujące części 
        zamówienia*, 


	Lp.
	Nazwa części zamówienia
	Nazwa Podwykonawcy

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuję, że wybór oferty:

    a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 
        zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć*,

    b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
        następujących towarów/usług*:

	Nazwa towaru/usług
	Wartość bez kwoty podatku od towarów i usług 
	Stawka podatku %

	
	
	

	
	
	


10. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
      rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
      14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
      2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
      osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
      95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
      str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
      pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
      postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
12. Oświadczam, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych 
      zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury o 
      udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 
      danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781).

13. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przedstawiamy w załączeniu wymagane 
     oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………, dnia …………2023r.


* odpowiednie zaznaczyć

UWAGA
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do podpisu w imieniu Wykonawcy 









Załącznik nr 3 do SWZ


Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

Zamawiający:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

Markusy 67/1, 82-325 Markusy


Nr referencyjny postępowania :  GZK/ZP/02/2023 

Wykonawca:

…………………………………………..

…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

reprezentowany przez: 

……………………………………………………..

…………………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)



               Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w trybie podstawowym na zadanie pn. 

„BUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  DLA  5  BUDUNKÓW  
NA  TERENIE  GMINY  MARKUSY  ORAZ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
 W  MIEJSCOWOŚCI  ZWIERZNO.”
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZANIA Z POSTĘPOWANIA:

(wypełnia Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  podmiot udostępniający zasoby)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

………………., dnia ……………. 





Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art.110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………., dnia …………….
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WYPEŁNIA WYKONAWCA:

Oświadczam, że 

a) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 
    XX SWZ – dotyczy Wykonawcy samodzielnie spełniającego warunki udziału.

b) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 
    XX SWZ w następującym zakresie: ……………………………………………(wskazać w 
    jakim zakresie Wykonawca samodzielnie wykazuje spełnienie warunków udziału) – 
   dotyczy Wykonawcy polegającego na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
   udostępniających zasoby.

………………., dnia ……………. 

WYPEŁNIA KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale XX SWZ w następującym zakresie: …………………………………(wskazać w jakim zakresie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się wskazuje spełnienie warunków udziału) 

………………., dnia …………….






WYPEŁNIA PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale XX SWZ w następującym zakresie: ………………………………… (wskazać w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby wskazuje spełnienie warunków udziału) 

………………., dnia …………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
………………., dnia ……………. 

UWAGA
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do podpisu w imieniu Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie/ Podmiot udostępniający zasoby

Załącznik nr 4 do SWZ
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonują poszczególni Wykonawcy. 

Zamawiający:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

Markusy 67/1, 82-325 Markusy



Nr referencyjny postępowania :  GZK/ZP/02/2023 

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres Wykonawców Wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia)

reprezentowany przez: 

……………………………………………………..

…………………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. :

 „BUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  DLA  5  BUDUNKÓW  
NA  TERENIE  GMINY  MARKUSY  ORAZ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
 W  MIEJSCOWOŚCI  ZWIERZNO.”
oświadczamy, które roboty budowlane, usługi wykonują poszczególni Wykonawcy:

	Lp.
	Rozdaj robót budowlanych, usług
	Nazwa i adres Wykonawcy

	
	
	

	
	
	

	
	
	


.................................., dnia ............................... r. 

UWAGA
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do podpisu w imieniu Wykonawcy 

Załącznik nr 5 do SWZ

Nr referencyjny postępowania :  GZK/ZP/02/2023 


ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJJ ZAMÓWIENIA

(wypełniać tylko w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków
 udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów) 

Oświadczam, iż:

……………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

oddaje do dyspozycji: 


…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia pn.:
„BUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  DLA  5  BUDUNKÓW  
NA  TERENIE  GMINY  MARKUSY  ORAZ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
 W  MIEJSCOWOŚCI  ZWIERZNO.”
prowadzonego przez: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Markusy
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………. dnia …………….

UWAGA
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do podpisu w imieniu Wykonawcy 

Załącznik nr 6 do SWZ

Zamawiający:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

Markusy 67/1, 82-325 Markusy

Nr referencyjny postępowania :  GZK/ZP/02/2023 

Wykonawca:

…………………………………………..

…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

reprezentowany przez: 

……………………………………………………..

…………………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:


„BUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  DLA  5  BUDUNKÓW  
NA  TERENIE  GMINY  MARKUSY  ORAZ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
 W  MIEJSCOWOŚCI  ZWIERZNO.”
prowadzonego przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Markusach przedkładam zgodnie z wymogami zawartymi w Rozdziale XX Specyfikacji Warunków Zamówienia:

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w sposób należyty i terminowy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną i przyłączami o wartości nie mniej niż 3.000.000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

	Lp.


	Przedmiot zamówienia

(rodzaj roboty)


	Wartość robót

brutto (PLN)
	Data wykonania

(dzień, miesiąc, rok)


	Miejsce wykonania i podmioty na rzecz, których roboty zostały wykonane

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


………………   , dnia ……………… 

UWAGA
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do podpisu w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SWZ

Zamawiający:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

Markusy 67/1, 82-325 Markusy

Nr referencyjny postępowania :  GZK/ZP/02/2023 

Wykonawca:

…………………………………………..

…………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

reprezentowany przez: 

……………………………………………………..

…………………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„BUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  DLA  5  BUDUNKÓW  
NA  TERENIE  GMINY  MARKUSY  ORAZ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
 W  MIEJSCOWOŚCI  ZWIERZNO.”
prowadzonego przez Gminny Zakład komunalny Sp. z o.o. w Markusach przedkładam zgodnie z wymogami zawartymi w Rozdziale XX Specyfikacji Warunków Zamówienia:

WYKAZ OSÓB

	Lp.
	Zakres wykonywanych czynności
	Imię i nazwisko
	Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego
	Podstawa dysponowania wskazanymi osobami*

(m.in. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.)

	1
	Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w realizacji co najmniej jednego systemu oczyszczalni ścieków
	
	
	

	2
	Projektant branży technologicznej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 
5-letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w realizacji co najmniej jednego systemu oczyszczalni ścieków 
	
	
	

	3
	Jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca co najmniej
 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień) w tym kierowaniu robotami budowlanymi obejmującym swoim zakresem realizację co najmniej jednego systemu oczyszczalni ścieków 
	
	
	

	4
	Jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 
5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień) w tym kierowaniu robotami budowlanymi obejmującym swoim zakresem realizację co najmniej jednego systemu oczyszczalni ścieków
	
	
	


Jednocześnie oświadczam, że ww. osoby posiadają niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

…………………………., dnia …………………

UWAGA
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do podpisu w imieniu Wykonawcy 

Załącznik nr 8 do SWZ


WYKAZ KLUCZOWYCH URZĄDZEŃ
Zamawiający:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

Markusy 67/1, 82-325 Markusy



Nr referencyjny postępowania :  GZK/ZP/02/2023 

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres Wykonawców Wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia)

reprezentowany przez: 

……………………………………………………..

…………………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„BUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  DLA  5  BUDUNKÓW  
NA  TERENIE  GMINY  MARKUSY  ORAZ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
 W  MIEJSCOWOŚCI  ZWIERZNO.”

oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie przy zastosowaniu niżej wymienionych urządzeń.

Przedstawione przez nas oferowane urządzenie mają charakter ostateczny i nie będą przez nas zastępowane innymi urządzeniami na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Oczyszczalnia ścieków

1. Producent                                                                   :

2. Ilość zbiorników w ramach jednej oczyszczalni       : 
3. Technologia                                     
                : obrotowe złoże biologiczne 
4. Ilość stref oczyszczania                                             : 4 (osadnik wstępne, 2 stopnie złoża  
                                                                                            biologicznego, osadnik wtórny)
5. Wykonanie materiałowe zbiornika                            :

6. Moc zainstalowanych urządzeń w oczyszczalni        :
7. Sterowanie/monitoring                                              :

Przepompownie ścieków
1. Producent                                                                   :

2. Wykonanie materiałowe:

     a) konstrukcja zbiornika                                            :

     b) elementy wyposażenia 
         - rodzaj materiału                                                  :  stal nierdzewna
         - ilość pomp                                                           : dwie
         - dodatkowe                                                           :

4. Sterowanie/monitoring                                               :
 

UWAGA: pozostałe dane (oferowanych urządzeń) po ( : ) wypełnia oferent. 


.................................., dnia ................... r. 

UWAGA
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do podpisu w imieniu Wykonawcy 

Załącznik nr 9 do SWZ

P R O J E K T 


U M O W A    NR   ……..… / 2023
zawarta w Markusach w dniu ...........…pomiędzy Gminnym Zakładem Komunalnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Markusy 67/1, 82-325 Markusy wpisaną w dniu ……..2012 r. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000409336, kapitał zakładowy: 4 211 850,00 zł, NIP: 5783109447, REGON 281371721
 zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Roberta Kałmuczak

a


……………………………………………………………………………………...............................
- wpisaną/ym w dniu …………….r. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, 
   prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
   Sądowego pod numerem KRS: ………….kapitał zakładowy:………..... zł 
   NIP - .................................. , REGON - ……………………… 

- wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
   Polskiej , NIP - .................................. 
   zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 
   reprezentowaną/ym przez: …………………………………….

W wyniku prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne znak:  GZK/ZP/02/2023 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021r. ,poz. 1129 z poźn. zm.), dalej zwanej: (ustawa Pzp), została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą  

„BUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  DLA  5  BUDUNKÓW  
NA  TERENIE  GMINY  MARKUSY  ORAZ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
 W  MIEJSCOWOŚCI  ZWIERZNO.”
       w systemie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o załączony Program Funkcjonalno-Użytkowy 
       zwany dalej PFU.
2. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków Regionalnego Programu 
    Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla operacji typu 
    „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 
    tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
    inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe 
    usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie inwestycji w Etapach :

1) Etap I – projektowanie: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, dokumentacji   
     budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz wszelkich  
     innych decyzji, pozwoleń (w tym pozwoleń wodno-prawnych), opinii, uzgodnień.                           
     Zaprojektowana infrastruktura ma odpowiadać zaleceniom Programu  Funkcjonalno-
     Użytkowego, projektu umowy i niniejszej SWZ wraz z załącznikami.

     2) Etap II – roboty budowlane: roboty zostaną wykonane w oparciu o opracowaną dokumentację 
         projektową. Zakres robót obejmuje wszelkie roboty budowlano-montażowe związane z 
         wykonaniem i wyposażeniem obiektu, połączeń technologicznych i sieci zewnętrznej 
         kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, dostarczeniem niezbędnych mediów, 
         rozruchem, uruchomieniem eksploatacji oczyszczalni ścieków i szkoleniami. Wykonawca 
         przygotowuje również dokumentację powykonawczą wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
         użytkowanie obiektu. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, Specyfikację Warunków Zamówienia, Ofertę Wykonawcy oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 2
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje jest:

1) Sporządzić Harmonogram rzeczowo-finansowy robót dla realizacji poszczególnych etapów    
    robót i przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy,

 2) Opracować projekt budowlany obejmujący wszystkie branże wraz z uzyskaniem warunków, 
     decyzji oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,

3) Uzyskać akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych w poszczególnych fazach projektowania oraz ostatecznej wersji projektu,

4) Opracować projekty wykonawcze obejmujące wszystkie konieczne branże wraz z uzyskaniem warunków i decyzji, zgodnie z załączonymi wymaganiami w Programie Funkcjonalno-Użytkowym sporządzić Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary robót,

5) Sporządzić przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie                            z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126) i niezwłocznie przekazać jeden egzemplarz planu „BIOZ” Zamawiającemu,

6) Prowadzić dziennik budowy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy                           i Technologii z dnia 06 września 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy, montażu, rozbiórki oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                          i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r., poz. 963 ze zm.), a także prowadzić dziennik kontroli BHP na placu budowy,

7)  Prowadzić wszystkie roboty związane z realizacją zadania w sposób bezpieczny zgodnie                               z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                        i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401),

8) Wykonać roboty przygotowawcze i budowlane w zakresie przedmiotu umowy oraz uzyskać ostateczną decyzję dopuszczającą do użytkowania,

9) Uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy,

10) Uzyskać wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia,

11) Zbilansować potrzeby w zakresie energii elektrycznej,

12) Uzgodnić dokumentację przez rzeczoznawców ds.: przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych oraz BHP,

13) Uzupełnić i poprawić dokumentację wg zaleceń jednostek uzgadniających i urzędów zatwierdzających,

14) Zapewnić prowadzenie robót przez Kierownika Budowy posiadającego wymagane uprawnienia budowlane oraz wpis do właściwej izby samorządu zawodowego,

15)  Dokonać zgłoszenia  rozpoczęcia robót w imieniu Zamawiającego do Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

16) Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych w terminie do 5 dni po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,

17) Zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy, ponosić koszty zużycia wody, zrzutu ścieków, kosztów energii elektrycznej i ogrzewania dla potrzeb budowy,

18) Usunąć wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

19) Utrzymywać plac budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne,

20) Postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ary. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach i ma obowiązek do zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadań odpadów zgodnie                          z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021r.,poz.779) i ustawą z dnia                  27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1973),

21) Przed rozpoczęciem robót:

a) zabezpieczyć teren budowy,

b) nadzorować mienie i ubezpieczyć budowę,

22) Prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, w tym Prawem budowlanym, zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

23) Po zakończeniu robót:

1) opracować inwentaryzację powykonawczą, odbiorową i przekazać Zamawiającemu w 
3 egz. w wersji papierowej i  2 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD)
2) dokonać zgłoszenia zakończenia robót w imieniu Zamawiającego do Państwowej  Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

3) uczestniczyć w odbiorach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej,

4) wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia i pomiary w tym:

a) pomiary, badania, niezbędne szkolenia pracowników obsługi,

b) pełnić nadzór autorski,

c) dostarczyć we własnym zakresie i na swój koszt potrzebne materiały i urządzenia do wykonania przedmiotu umowy,

d) uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie.

24) Wykonawca zobowiązany jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej do roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i standardów,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również:

1) uczestniczenie w spotkaniach z Zamawiającym, na których Wykonawca przedstawi sprawozdanie z postępów w robotach,

2) zorganizowanie bezpiecznych warunków poruszania się i zabezpieczenie miejsca wykonania robót,

3) przestrzeganie przy realizacji robót wszystkich warunków i wymogów Zamawiającego,

4) zgłoszenie zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających Inspektorowi nadzoru w terminie 3 dni od dnia ich zakończeniu,

5) uzyskanie zezwoleń i innych wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do wykonania umowy,

6) poniesienie wszelkich opłat związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem budowy,

7) dostarczenie przed odbiorem końcowym robót:

a) tabelarycznego zestawienia urządzeń zawierających informacje dotyczącą urządzeń, ilości, opisana lokalizację montażu oraz cenę urządzeń, pozwalające na zaewidencjonowanie środków trwałych przez Zamawiającego,

b) instrukcji obsługi urządzeń w języku polski,

c) schemat instalacji , kart technicznych urządzeń wraz z wymaganiami konserwacyjnymi,

d) kart gwarancyjnych urządzeń wraz z certyfikatami i zaświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego,

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo finansowy prac projektowych i wszystkich planowanych do wykonania robót w rozbiciu na branże i rodzaje robót, termin ich wykonania oraz wartość zgodną z ofertą Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania Harmonogramu.

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę z odpowiednimi uprawnieniami, która obejmie stanowisko kierownika budowy.

§ 3
Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) odbiór dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę, 

2) przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu na którym będą prowadzone roboty, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) zapewnienie Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi                                   z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) dokonanie odbiorów częściowych, odbioru końcowego, odbioru ostatecznego i zapłata wynagrodzenia Wykonawcy,

6) udzielanie Wykonawcy po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy wszystkich niezbędnych pełnomocnictw umożliwiających uzyskanie przez niego w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę/zgody na realizację robót oraz wszelkich innych decyzji, pozwoleń (w tym pozwoleń wodno-prawnych), opinii, uzgodnień itp. koniecznych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4
Termin realizacji

1. Ustala się termin zakończenia – wykonania wszystkich Etapów przedmiotu umowy 
     do dnia 30.04.2024r.
§ 5

Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na  podstawie umowy o pracę osoby biorące bezpośredni udział w zamówieniu, tj. pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz inne czynności niezbędne do wykonania zamówienia (prace ogólnobudowlane, ziemne, montażowe, roboty budowlane porządkowe).

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielnie funkcje w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, w tym projektantów, kierownika budowy, kierowników robót, geodety.   

3. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę  wszystkich osób wykonujące czynności wskazane w ust. 1, które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
4. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy                          o pracę, osób wykonujący wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 
7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jeden ze wskazanych poniżej dowodów:
a) oświadczenie zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
    umowy o pracę wykonującego czynność, którego dotyczy wezwanie Zamawiającego,
c) poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika

    - zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
      podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
     datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  i zakres obowiązków pracownika.  
5.  Za niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie 
     umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz za nie przedłożenie na wezwanie 
     Zamawiającego dowodów zatrudnienia ww osób Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
      umowne w wysokości określonej w załączonym do SWZ  projekcie umowy.
6.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
     lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
     Państwową Inspekcje Pracy.

§ 6

Podwykonawcy

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście / z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym Podwykonawcom:

1) Nazwa Podwykonawcy: .........................................................................................................
zakres i opis powierzonej części zamówienia ........................................................................
podwykonawca jest /nie jest podmiotem na którego zasoby powołał się Wykonawca na zasadach określonych  w art, 118 ustawy Pzp

2) Nazwa Podwykonawcy: ..............................

zakres i opis powierzonej części zamówienia ...............

podwykonawca jest /nie jest podmiotem na którego zasoby powołał się Wykonawca na zasadach określonych w art, 118 ustawy Pzp

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, których w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że:
1) proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz
2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Postanowienia dotyczące Podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego Podwykonawcy oraz umów zawieranych między Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników, a także dalszych Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawcę i do ich koordynacji.
8. W celu powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
9. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne                    z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy zamówienie publiczne zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta ze wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich,
b) zakres robót przewidzianych do wykonania,
c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,
e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z kosztorysu ofertowego i niniejszej umowy) oraz że rozliczenia za wykonane roboty przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie będą dłuższe niż 30 dni,
f) wymóg zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace określone w § 10 ust.1 oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                                    o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.
11. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo może wnieść do niej pisemne zastrzeżenie. Jeżeli tego nie uczyni oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
14. Zamawiający w terminie do 7 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.
15. Zamawiający jest upoważniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy                                  o podwykonawstwo lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia,
c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane                            z dalszym Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego,
e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudnić lub uniemożliwić prawidłową lub terminowa realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią,
f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp  tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

16. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów                                       o podwykonawstwo jaki i zmianach umów o podwykonawstwo.
17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wezwie 
go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

19. Procedurę, o której mowa w ust, 17 i 18 niniejszej paragrafu, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

20. Wykonawca powierzając realizację robót Podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
21. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie i odebrane roboty, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp.
22. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi Wykonawcy zgłoszenia, w formie pisemnej, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust, 22 , w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego codo wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawcy wykaże zasadność takiej zapłaty.

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potraci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
§ 7

Nadzór nad realizacją

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją inwestycji ze strony Zamawiającego będą: Robert Kałmuczak , nr telefonu 602896080 oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Osoby te będą odpowiedzialne za bieżące kontakty z Wykonawcą.
2. Do nadzoru nad inwestycją zostaną ustanowieni inspektorzy nadzoru inwestycyjnego, którzy będą pełnić nadzór inwestorski w branżach: sanitarnej, elektrycznej, konstrukcyjno -budowlanej, w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane i postanowieniami niniejszej umowy jak również umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
3. Inspektorzy nadzoru będą odpowiedzialni za egzekwowanie od Wykonawcy terminowej realizacji budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
4. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanowi: projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, projektant w specjalności instalacji sanitarnej, projektanta                                w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                               i elektroenergetycznych oraz innych specjalistów jeśli taka potrzeba będzie wynikała                                  z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, a także kierownika budowy                                  i kierowników branżowych oraz innych specjalistów, jeśli będzie tego wymagał charakter realizacyjny robót budowlanych.
5. Osobą upoważnioną do bieżących kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………, nr telefonu …………………………………. .
6. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w osobie: ………………………………, nr telefonu …………………....
7. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji Zamawiającego, w tym inspektorów nadzoru wszystkich branż, które są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce.
8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie nie później niż termin odbioru końcowego robót.
§ 8
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie

 …………………… zł netto (słownie: ………………………………. ,  …../100)  powiększone o należny podatek  VAT …………… zł , (słownie: …………… ,  …../100)    tj, ……………………. zł brutto (słownie: …………………. ,  …../100)  


2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i objęte niniejszą Umowa, na podstawie złożonej Oferty 
Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 pkt 4 umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność wyceny wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
5. Ewentualne roboty zamienne, zlecone w ramach zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, zostaną rozliczone zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem różnicowym, przy czym zmiana umowy w tym zakresie nie może spowodować przekroczenia wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Rozliczenie robót z Wykonawcą nastąpi po zrealizowaniu całości zamówienia określonego w niniejszej umowie, faktura końcowa powinna stanowić 100 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.
7. Zapłata za fakturę końcową będzie realizowana z terminem płatności 30 dni od daty złożenia do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami rozliczeniowymi.
8. Do faktury należy dołączyć protokół z odbioru częściowego/końcowego odbioru robót zafakturowanych oraz zestawienie należności dla wszystkich zatwierdzonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą Wykonawcy oraz kserokopią faktury VAT wystawionej przez Podwykonawców i kserokopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodności z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca samodzielnie wykonał roboty, usługi lub dostawy składa oświadczenie  potwierdzające,  że odebrane i zafakturowane roboty, dostawy i usługi nie zostały wykonane przy udziale podwykonawców.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) - rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktury wystawionej przez Pełnomocnika Konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy Konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczenia się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia, termin płatności określony w ust. 7 rozpoczyna bieg po złożeniu do Zamawiającego kompletu wymienionych dokumentów wymienionych w ust. 8.
11. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności, po dokonaniu jej korekty i dostarczeniu do Zamawiającego.
12. Maksymalna suma wynagrodzeń przysługujących podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za realizację przedmiotowego zadania, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
13. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie i odebrane roboty, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp.
14. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi Wykonawcy zgłoszenia, w formie pisemnej, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust, 22 , w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego codo wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawcy wykaże zasadność takiej zapłaty.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potraci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 9
Prawo autorskie

1. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego w ramach wynagrodzenia w  § 8 ust. 1 , autorskie prawo majątkowe do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lipca 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1062), a mianowicie:

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapis magnetyczny oraz techniką cyfrową,

2) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na rozporządzenie                                   i korzystanie z opracowań dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 1-2 następuje bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji o pole niewymienione                    w umowie. Strony w odrębnej umowie dokonują przeniesienia praw majątkowych na niewymienione w niniejszej umowie pole eksploatacji. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji na niewymienionych w umowie polach eksploatacji. Przeniesienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych.


§ 10

Odbiory
1.  Odbiór dokumentacji projektowej
1) Wykonawca  w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania ETAPU I
zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym, zaleceniami Zamawiającego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi w umowie, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie  normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja Projektowa ma być tak wykonana, aby umożliwiała realizację wykonania robót budowlanych.

2) Komplet opracowanej dokumentacji ma zawierać w szczególności:
a) Oświadczenie projektanta o zgodności wykonanego projektu z prawem budowlanym i innymi przepisami niezbędnymi dla wykonania dokumentacji projektowej,
b) Projekt budowlany  - 4 egzemplarzy,
c) Projekt wykonawczy -  4 egzemplarze,
d) Komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawozdań rozwiązań projektowych                                       z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,
e) Wypisy i wyrysy gruntów z aktualnymi adresami i mapą ewidencyjną,
f) Dokumentacją geotechniczną badań podłoża gruntowego,
g) Operat wodno-prawny w zakresie niezbędnym do uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
h) Kosztorys inwestorski - 4 egzemplarzy,
i) Przedmiary robót - 4 egzemplarze,
j) Wersje elektroniczną dokumentacji określonej w ust. 2 litera a-d i g – 2 egzemplarze,
k) Ostateczna decyzja pozwolenia na budowę.
3) Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji będzie protokół odbioru dokumentacji projektowej, podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Zamawiający dokona odbioru bez zastrzeżeń dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
4) Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru ETAPU I Wykonawca przedłoży wraz z opracowaną dokumentacją projektową oświadczenie o jej kompletności oraz ostateczną decyzją pozwolenia na budowę. Brak ww dokumentów skutkować będzie odmową przyjęcia dokumentacji projektowej.
5) W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja projektowa została wykonana niezgodnie                             z postanowieniami umowy, wówczas Zamawiający odmówi przyjęcia dokumentacji projektowej do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) i w takim przypadku za termin wykonania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, uznaje się termin w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową zgodną z umową.
6) Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi dokumentację projektową na własny koszt                          i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Odbiór robót budowlanych

1) Strony przewidują odbiory częściowe, odbiór końcowy i odbiór ostateczny (rozumie się jako 
       przekazanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie urządzeń do eksploatowania).
2) Z czynności odbioru sporządza się odpowiedni protokół. 
3) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie lub mailem Zamawiającego z 
       5 dniowym wyprzedzeniem o gotowości do odbioru elementów robót ETAPU II.
4) Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpoczęcia odbioru końcowego po zakończeniu       
       ETAPU II  w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości do 
       odbioru.
5) Przy odbiorze końcowym Wykonawca skompletuje wszystkie dokumenty potrzebne do 
       odbioru końcowego i przedłoży Zamawiającemu:
a) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem oraz                                    z przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
b) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,
c) Dziennik budowy,
d) Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,
e) Protokoły z przeprowadzonych badań i sprawozdań oraz odbioru robót zanikających                            i ulegających zakryciu,
f) Schematy techniczne instalacji,
g) Tabelaryczne zestawienie urządzeń,
h) Instrukcje obsługi urządzeń,
i) Karty techniczne urządzeń wraz z wymaganiami konserwacyjnymi (DTR),
j) Karty gwarancyjne urządzeń,
k) Komplet dokumentów wymaganych prawem budowlanym,
l) Dokumentacja powykonawcza – 3 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD ,
m) Prawomocna decyzja pozwolenia na użytkowanie.

6) Brak dokumentów wskazanych w ust. 5 skutkować będzie odmową odbioru robót.
7) Z czynności odbioru ETAPU II robót, spisany będzie protokół zawierający wszelki dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.
8) W przypadku stwierdzenia wad w toku odbioru częściowego części robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9) Zamawiający odmówi odbioru częściowego robót jeżeli nie zostały wykonane roboty wynikające z przekazanej dokumentacji projektowej. 
10) Wykonawca po usunięciu wad zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru.

11) Po zakończeniu robót – ETAP II Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzje pozwolenia na użytkowanie.
12) Zamawiający odmówi odbioru końcowego jeżeli nie zostały wykonane wszystkie zlecone prace lub mają wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z umową.

13) Wykonawca ma obowiązek zgłaszać do odbioru Inspektorowi nadzoru roboty zanikające                           i ulegające zakryciu, po którym nie jest możliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania.
14) Termin odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podlegających wpisowi do dziennika budowy wynosi 3 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru. Stwierdzenie odbioru robót jest wpis Inspektora nadzoru do dziennika budowy.
15) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.
16) Odbiór ostateczny odbędzie się przed końcem upływu okresu gwarancji wynikającego                                z terminów gwarancji określonych w § 12 ust. 1 umowy. O terminie odbioru ostatecznego Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego pisemnie z 10-dniowym wyprzedzeniem.
§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 
     należytego wykonania umowy w formie ……………………..  w wysokości 2,5 % ceny brutto 
     przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę:……….. ………… zł. (słownie: ………………)
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
    zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
    umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
    wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest  Zamawiający.
4. Koszt zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie trwania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad:

a) 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy                 w ciągu 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni po 
      upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

7. W trakcje realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, polega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub części w terminach, o których mowa w ust. 6.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz                     z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
11. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 12

Gwarancja, rękojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji w przedmiocie umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Strony stosownie do postanowień art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, postanawiają wydłużyć okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Będzie on równy okresowi udzielonej gwarancji, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego,
5. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkoda bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenie do powiększenia się szkody.
6. Powiadomienie o wystąpieniu wad Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo,                         a następnie pisemnie w drodze listy poleconego potwierdza wystąpienie wady.
7. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
9. W przypadku, gdy usunięcie wad będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względu technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym.
10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
11. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszystkich wad i usterek w wykonanych robotach budowlanych oraz zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń  lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.
12. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości; wszczęciu postępowania upadłościowego; ogłoszenie swojej likwidacji; zawieszenie działalności.
§ 13

Odstąpienia od umowy

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W taki wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania danej części umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tylko z ważnych podwodów. 
Ważny powód istnieje w szczególności, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, a przerwa trwa dłużej niż 30 dni,
c) Wykonawca realizuje roboty, stanowiące przedmiot zamówienia w sposób niezgodny                                z umową, z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, z dokumentacją projektową i przepisami prawa budowlanego i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania,
d) Wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

4. W przypadku określonym w ust. 2 oraz ust. 3 nie powoduje obowiązku zapłaty kar umownych przez Zamawiającego określonych  w § 14 ust. 1 pkt 2.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót,
2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy.
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszt materiałów i urządzeń oraz je przejąć.
4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność.
5) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.
6) Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót.
7) Strony wspólnie rozliczą koszty związane z odstąpieniem od umowy uwzględniając przyczyny odstąpienia.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) Dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
2) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty podpisania przez Strony protokołu inwentaryzacji robót.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonany zakres robót objętych protokółem inwentaryzacyjnym wykonanych robót. Bieg terminu gwarancji i rękojmi zaczyna się z dniem podpisania protokołu inwentaryzacyjnego. 

§ 14

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne                                   z następujących tytułów:

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu mowy z winy Wykonawcy w wysokości 0.1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 4,

b) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonym przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek nie krótszego niż termin wskazany w § 12. ust. 4,

c) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % niezapłaconej należności,
d) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projekt tej zmiany w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

e) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany,

f) w każdym przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1  w wysokości po 1 600,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek nie zatrudnienia osób,

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 4                            w wysokości 500,00 zł.

h) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy                      w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto,

i) odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego          w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto.
2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto; kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w § 13 ust. 2 oraz ust. 3 niniejszej umowy.
2. Kary określone powyżej mogą występować łącznie i mogą być sumowane. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, nie może przekroczyć jednak 20 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego bruttu.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego                            z wystawionej przez siebie faktury.
5. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości ustawowej.

§ 15

Zmiana umowy

1. Zmiany umowy mogą nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.
2. Zmiany postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagała formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności

3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) w zakresie zamiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności jego przedłużenie o czas niezbędny do zakończenia wykonanie jej przedmiotu  w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania następujących okoliczności:
a) z powodu wystąpienia sił wyższych, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności                                       w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi albo grożącym powstaniem szkody w mieniu (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof, warunki pogodowe znacznie odbiegające od normy, zdarzenia o charakterze regionalnym tj. powódź, podtopienia). Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
d) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, w tym polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania  przez uprawnione organy lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
f) zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówienia dodatkowego, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
2) w zakresie wykonania robót dodatkowych nieobjętych zmówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne do realizacji zamówienia podstawowego na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub   
   technicznych,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
   kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmian nie przekracza 50 % wartości zamówienia,
d) zaistniałe przypadki wykonania robót dodatkowych musza być każdorazowo 
   uzgadniane z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje 
   zapłata za wykonanie tych robót,
e) Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamówienia przy zachowaniu 
   tych samych norm, parametrów, standardów i składników do kosztorysowania jak w 
   ofercie Wykonawcy.
3) w zakresie podwykonawstwa: 
a) zmiana zakresu robót powierzonych Podwykonawcom,
b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji 
    przez Zamawiającego,
c) zlecenie części robót Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i 
   po akceptacji przez Zamawiającego,
d) rezygnacja z Podwykonawcy,
e) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
   zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 
   w celu  wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
   art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
   Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
   samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
   postępowania o udzielenie zamówienia.
4) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, która będzie powodować zmianę kwoty wynagrodzenia określonego w umowie. Zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego części zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług  oraz podatku akcyzowego,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.                                 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, strony umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymieniona okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 pkt. 6. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę, w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, strony umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymieniona okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 pkt. 6. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                                  o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, strony umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia, z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. Obowiązek wskazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymieniona okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 pkt. 6. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie.

e) w zakresie zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia umownego (waloryzacja). Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego możliwa jest najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie częściej niż raz na każde 12 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym zmian te mogą być dokonane z uwzględnieniem poniższych postanowień:
· Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego                 w przypadku, gdy średnioroczny: wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowych (zwany dalej także „wskaźnikiem„), obliczony na podstawie comiesięcznych „wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej” ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi więcej niż 3 %, w stosunku do poprzedniego roku obowiązywania umowy:

· Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających, że koszty Wykonawcy związane z realizacja przedmiotu umowy będą wyższe co najmniej o tyle, ile wynosi „wskaźnik”;

· jeżeli Strona wykaże realny wpływ nowego „wskaźnika” na koszt wykonania przedmiotu umowy wówczas zmiana wynagrodzenia może nastąpić w stopniu nie przekraczającym wartość aktualnego „wskaźnika”;

· zmiana wynagrodzenia umownego odnosi się wyłącznie do części zamówienia odpowiadającej zakresowi, jaki pozostał do wykonania w ramach przedmiotu umowy (tj.  Wykonawca nie przystąpił do realizacji danego zakresu przedmiotu umowy);

· zmiana wynagrodzenia umownego następuje począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o waloryzację;

· zmiana wynagrodzenia umownego nie może nastąpić o więcej niż 5 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

· Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którymi zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy zawartej pomiędzy podwykonawcą i Wykonawcą są roboty budowlane lub usługi, a okres obowiązywania tej umowy przekracza 12 miesięcy.
5) w zakresie osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy przedstawionych 
   w ofercie, w następujących przypadkach:
a) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego,
b) pisemnej rezygnacji tych osób z obowiązków wynikających z umowy,
c) niewywiązania się osób z obowiązków wynikających z umowy (w przypadku 
     przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba 
     spełnia wymagania SWZ).
6) W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit b), c), d) Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym między kopie umów z osobami, które bezpośrednio wykonują zamówienie, dokumenty/deklaracje ZUS: - potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszt wykonania zamówienia; - określając stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b), c), d) wpłynie na wysokość wynagrodzenia. 
7) W sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy                           i mających charakter zmian nieistotnych tj.   nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy i udzielania zamówienia, umożliwiałaby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.
8) Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (np.: protokół konieczności wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję.

9) Tryb postępowania przy zleceniu robót dodatkowych:

1) Wykonawca zgłosi Zmawiającemu roboty dodatkowe na piśmie,
2) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym spiszą protokół konieczności,
3) do protokołu konieczności Wykonawca sporządzi kosztorys w oparciu i parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,
4) podpisany przez obie strony aneks do umowy na roboty dodatkowe stanowi podstawę do rozpoczęcia robót.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są należycie umocowani do jego reprezentacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisu obowiązującego prawa,                     w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Prawa wodnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać Polisę ubezpieczeniową,                                a w przypadku jej  braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Wszelką korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, informacje, wnioski itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonanie umowy nie wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 20016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE L 119 z 4.05.2016r. zwanego dalej RODO), dla którego administratorem danych jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
8. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określonych                          w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników.

9. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które mogłyby powstać na tle realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej.

10. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia problemu, Strona niezadowolona upoważniona będzie do wystąpienia do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

11. Integralną część umowy stanowią:

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).
3) Oferta Wykonawcy.

12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

                      Zamawiający                                                                       Wykonawca
